[nome do projeto]

Plano de Testes

[nome da entidade (opcional)]

Elaborado para:

[nome da entidade]

Índice

1.	Introdução	4

1.1.	Objetivo do documento	4

1.2.	Organização do documento	4

2.	Plano	4

2.1.	Processo	4

2.2.	Ambientes	8

2.3.	Âmbito	9

2.4.	Responsabilidades	9

2.5.	Condições de teste	9

2.6.	Cronograma	10

2.7.	Sessões	10

Referências a Outros Documentos

| ID | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- |

Histórico do Documento

| Versão | Descrição | Data | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

Acrónimos e Abreviaturas

| Acrónimos | Descrição |
| --- | --- |
| DEV | Desenvolvimento |
| PPD | Pré-produção |
| PRD | Produção |
| QLD | Qualidade |
| SAT | System Acceptance Tests |
| UAT | User Acceptance Tests |

- Introdução

  - Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo apresentar o plano de testes para o projeto [nome do projeto].

  - Organização do documento

Este documento encontra-se fundamentalmente organizado nas seguintes secções:

Introdução

Secção com a introdução ao documento onde são referenciadas informações como o objetivo e organização do mesmo.

Plano

Secção com descrição do processo de testes, identificação dos diferentes ambientes e como estes são utilizados, o âmbito dos testes, as responsabilidades dos membros da equipa no processo de testes, as condições necessárias para se começar a testar, o cronograma e as sessões de testes agendadas.

- Plano

  - Processo

Os testes técnicos ocorrem na fase de desenvolvimento e executados pelos programadores. A imagem abaixo ilustra a organização dos diferentes tipos de teste.

Os testes funcionais e de acessibilidade são feitos pela equipa de testes que é composta por analistas funcionais ou especialistas de UX. Estes testes ocorrem depois dos testes técnicos (quando a funcionalidade está desenvolvida) e antes dos testes de aceitação (quando o cliente aceita a funcionalidade). Os diferentes cenários de teste são identificados e descritos no caderno de testes, por forma a garantir que são testados e a acompanhar os resultados.

De seguida é apresentado o exemplo de um fluxograma do processo de testes:

Os testes funcionais podem ser segmentados da seguinte forma:

- Testar Modelo

A primeira validação que se faz assim que uma funcionalidade está disponível para ser testada é verificar que os elementos de design estão de acordo com o protótipo aceite e que o conteúdo de texto não apresenta erros. Uma estratégia utilizada é copiar o texto que está na página para um documento word para que o dicionário valide o texto.

- Testar Desktop

Na segunda etapa fazem-se testes às funcionalidades, validando a lógica e os diferentes cenários identificados no caderno de testes. Esta validação deverá ser feita nos browsers mais utilizados (chrome, Firefox, edge), onde se verificam os critérios de aceitação definidos nos user stories do Jira.

- Testar Tablet e Mobile

No caso de se tratar de uma aplicação web, devem ser feitos testes nos browsers mais utilizados em tablets e smartphones, como é o caso do Google Chrome (android) e Safari (iPhone). Se o sistema for uma aplicação móvel para smartphones, os testes são feitos nos sistemas operativos mais utilizados (android e iOS). Aqui testa-se o site no telemóvel para validar se é responsive, sendo feita uma comparação com o protótipo aceite.

- Testar Dados

Comparar os dados apresentados no ecrã com os dados da base de dados, seja pela consulta direta à BD com queries ou download de um excel com os dados extraídos da BD.

- Testar Acessibilidade

Os testes de acessibilidade são importantes para garantir que as aplicações e sites são acessíveis a utilizadores com limitações físicas. Podem ser feitos manualmente, no entanto, é recomendado recorrer a sites que permitem ter resultados fiáveis, mais rapidamente. É importante utilizar todas estas ferramentas de forma a obter o selo de acessibilidade – ver capítulo 2.2.2 Ferramentas.

- Access Monitor – Faz-se a validação e se a pontuação não atingir os 10 pontos o site não é aceite e volta à equipa de desenvolvimento para ser melhorado.

- W3 – Os warnings podem ser ignorados, mas os erros são corrigidos.

- LightHouse – Gera um report com uma avaliação em vários critérios. Se a acessibilidade não estiver a 100%, o site volta à equipa de desenvolvimento para ser melhorado.

Outros testes de acessibilidade feitos manualmente:

- Tabs – Testar se, ao clicar no Tab, os campos de ação ficam disponíveis para serem executados, respeitando a ordem correta;

- Enter – Testar se a tecla Enter funciona em botões e links;

- Espaço – Testar se a tecla Espaço funciona em botões de ação.

Testes de leitura de ecrã para audiovisuais:

- Leitor de ecrã NVDA – Aplicação instalada no desktop que lê o conteúdo que está na página, transmitindo áudio no idioma selecionado. Ao fazer este teste, é importante garantir que os elementos de texto são lidos corretamente, pela ordem que é suposto, bem como indicadores (números), botões de ação e links.

Sessões de testes com utilizadores:

- Também são feitos testes de acessibilidade convidando pessoas que a [nome da entidade] seleciona. Estas pessoas assinam um contrato de confidencialidade para participar na sessão. A equipa que organiza a sessão acompanha os utilizadores dando-lhes as indicações necessárias para proceder aos testes. Segue-se a checklist de acessibilidade e também um guia de testes (caderno de testes). As sessões são gravadas, os resultados são recolhidos e analisados, é feito um relatório que serve também para o selo de ouro de acessibilidade. Este relatório é feito pela equipa de UX e funcional.

Para obtenção do selo de acessibilidade, preenche-se a checklist de acessibilidade (

- Testar Usabilidade

Em projetos onde se lançam sites novos, com um look-and-feel que os utilizadores desconhecem, é recomendado que se façam testes de usabilidade para garantir que o sistema é facilmente utilizado pelos utilizadores. Estes testes são feitos, por norma, com um conjunto de pessoas que representam os utilizadores finais. Para tal, são selecionadas pessoas conhecidas com os perfis que que se pretende testar. Estas pessoas assinam um contrato de confidencialidade e são acompanhadas pela equipa que organiza a sessão, seguindo um guia de testes que lhes é apresentado.

Em qualquer uma das fases de teste acima descritas, posteriormente à sua análise, se for identificado algum problema crítico é incorporado na release, mas os restantes problemas e melhorias são planeados para releases futuras conforme a prioridade atribuída.

  - Ambientes

O projeto [nome do projeto] utilizará quatro ambientes para diferentes com diferentes propósitos.

- Ambiente de Desenvolvimento (DEV) - Work in progress. Deploys sem aviso.​

- Ambiente de Qualidade (QA) - ​Testes funcionais, usabilidade, acessibilidade, performance, carga, qualidade, aceitação. Deploys agendados.

- Ambiente de Pré-produção (PPR) - ​Edição de conteúdo. Deploys agendados.

- Ambiente de Produção (PRD) - Conteúdo read-only. Deploys agendados.

  - Âmbito

O âmbito a ser testado no [nome do projeto] é o seguinte:

- Página inicial;

- Páginas de conteúdos;

- Formulários de contacto.

  - Responsabilidades

No processo de testes os membros da equipa apresentam diferentes responsabilidades, descritas de seguida.

| Nome | Responsabilidades |
| --- | --- |
| [nome] (Product Owner / Analista) | Fazer plano de testes Efetuar testes de aceitação Reportar resultado dos testes |
| [nome] (UX Designer) | Escrever guião de testes de usabilidade e acessibilidade Acompanhar sessão de testes de usabilidade e acessibilidade Escrever relatório de testes de usabilidade e acessibilidade |
| [nome] (Gestor de Projeto) | Rever relatório de testes funcionais e de usabilidade Aprovar funcionalidades da release para deploy em produção |

  - Condições de teste

Para começar os testes é necessário garantir as seguintes condições.

[A tabela abaixo está preenchida com exemplos, deve ser adaptada ao projeto]

| Acesso ao [gestor de conteúdos] em qualidade | 🗸 |
| --- | --- |
| Acesso ao [nome do software] em qualidade | 🗸 |
| Funcionalidades da release [número da release] completas | 🗸 |

  - Cronograma

No projeto [nome do projeto], os testes funcionais são feitos à medida que as funcionalidades vão sendo disponibilizadas. As prioridades são atualizadas a cada sprint no [nome da ferramenta de gestão das tarefas], tendo como linha orientadora o roadmap definido para o projeto. [ou escrever datas]

  - Sessões de testes

As sessões de testes de usabilidade e acessibilidade com utilizadores estão disponíveis na pasta de projeto no seguinte link:

[ou escrever datas das sessões]

Esta informação deve conter o perfil dos utilizadores, número de utilizadores, nomes, contactos e data e local das sessões.